x



**INSTITUT UNIVERSITAIRE D’INFORMATIQUE**

**ANNEE 2023 - 2024**

Bilan Du Projet

**Rendu général du projet**

Pour ce projet nous avons décidé d’une part de répartir équitablement , de façon intelligente les différentes tâches entre chaque membres de l’équipe, tout d’abord nous avons décidé par vote à main levée de qui sera désigné chef de projet ( nous avons choisi Brian ) et celui-ci nous a attribué chaque tâches avec un rôle important chacun : Alexis en tant que membre du projet qui rend les travaux , Ève qui les relis pour corriger les fautes d’orthographes , Florian étant le membre polyvalent qui aide tout le monde sur chaque tâches et Pauline qui devait faire comme Florian à décider de ne rien faire hormis le cahier des charges avant de nous laisser tout le travail et cela malgré une très bonne communication de notre part pour qu’elle puisse travailler sur certains points pour ne pas la laisser sans rien faire, nous avons même créer un groupe discord pour communiquer même à distance, et même malgré tous nos efforts ceci sont en vains car aucune actions de sa part pour travailler n’a été menée que ce soit en présentiel ou distanciel.

Bien évidemment comme expliqué après ci-dessus chacun a été attribué aux domaines auxquels ils sont le plus fort : Ève pour la partie SQL, Alexis pour la partie gestion de projet, Brian à la partie interface et Florian qui nous aide dans chacun de ses domaines pour des tâches mineures afin d’aider.

Et afin de voir si tout le monde suit bien le rythme nous avons fait des mini-réunion les mercredis et samedi pour voir l’avancement du projet et de voir si il y a des difficultés dans certaines parties et de voir comment les résoudres.

**Points Positif/Négatif**

**Points positif du projet :**

- Bonne répartition des tâches

- Bonne Organisation

- Bonne communication et entraide

- Bonne visibilité sur le projet

- Mise à jour régulières des tâches à faire

- Travail régulier à la maison

- Diversité des compétences des membres dans un domaine précis

**Points Négatif du Projet :**

## - Manque d’inclusion de gestion des risques

## - Trop de perfectionnisme sur certaines parties

**-** Pas d’anticipation si le projet est en retard

#### - Légère difficulté à réagir vite et s’adapter à certains problèmes

**-**

**Recommandation pour les futurs projets**



Pour améliorer nos futurs projets nous avons déjà envisagé de ne pas perdre trop de temps sur des petits détails et de ne se concentrer que sur l’objectif principal de chaque documents pour prévoir des gestions de risques pour être prêt en cas de futurs problèmes qui pourraient éventuellement arriver durant la réalisation du projet.

Ensuite nous ferons en sorte de prévoir des plans de secours au cas où si par X raison le projet se retrouverait en retard.

Enfin nous allons redoubler d’efforts pour nous adapter plus facilement à des problèmes comme décrit dans le document ci-dessus.